PRÓXIMOS PASSOS DO PROJETO
SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICAS

Plano de execução — Grupo com 8 integrantes
Desenvolvimento até a última semana de outubro | Apresentações na 1ª e 2ª semanas de novembro

# 1. Objetivo do documento

Este documento organiza o caminho que o grupo deve seguir depois da escolha do tema Sistema de Gestão de Clínicas. A intenção é transformar a ideia em um projeto executável, dividindo o trabalho em etapas claras e evitando que o grupo comece a programar antes de definir escopo, regras, banco, telas e arquitetura.

O projeto deve atender aos requisitos do curso: aplicação web completa, CRUD, autenticação e autorização, ReactJS, Spring Boot, API RESTful, banco relacional MySQL ou PostgreSQL, testes unitários com cobertura mínima de 70%, Git/GitHub, metodologia ágil, documentação técnica e demonstração ao vivo.

# 2. Ordem geral das etapas

| Etapa | Resultado esperado |
| --- | --- |
| 1. Definição do problema | Problema, público e objetivo do sistema definidos. |
| 2. Escopo e MVP | Funcionalidades obrigatórias e futuras separadas. |
| 3. Regras de negócio | Comportamentos e restrições do sistema documentados. |
| 4. Casos de uso | Ações permitidas para cada perfil definidas. |
| 5. Banco de dados | Entidades, atributos e relacionamentos modelados. |
| 6. Arquitetura | Front-end, back-end, API, banco e autenticação definidos. |
| 7. UX/UI | Wireframes e telas principais planejados. |
| 8. Repositório | GitHub, branches, issues e padrão de trabalho configurados. |
| 9. Desenvolvimento | Módulos implementados e integrados. |
| 10. Testes e qualidade | Testes executados e cobertura mínima de 70% buscada. |
| 11. Deploy e documentação | Sistema executável, documentado e preparado para demonstração. |
| 12. Apresentação | Demonstração e explicação das decisões técnicas. |

# 3. Etapa 1 — Fechar o escopo

Antes de escrever código, o grupo deve responder:

- Qual problema o sistema resolve?

- Quem utilizará o sistema?

- Quais perfis de usuário existirão?

- Quais funcionalidades são indispensáveis?

- O que ficará fora do MVP?

- Qual será o diferencial do projeto?

Perfis sugeridos:

- Administrador — gerencia usuários, profissionais, especialidades e configurações.

- Recepção — gerencia pacientes e agendamentos.

- Profissional — consulta agenda e registra atendimentos.

- Paciente — consulta perfil, agendamentos e histórico.

# 4. Etapa 2 — Definir o MVP

O MVP deve ser pequeno o suficiente para terminar até outubro, mas completo o suficiente para demonstrar os requisitos do curso.

MVP recomendado:

- Login e autenticação.

- Controle de acesso por perfil.

- CRUD de pacientes.

- CRUD de profissionais.

- CRUD de especialidades.

- Agendamento de consultas.

- Alteração de status do agendamento.

- Registro básico de consulta/atendimento.

- Dashboard inicial.

- Validações e tratamento de erros.

Funcionalidades que podem ficar para depois do MVP, caso haja tempo:

- Notificações.

- Relatórios avançados.

- Integração com e-mail/SMS.

- Integração com calendário externo.

- Prontuário mais completo.

- Funcionalidades adicionais para pacientes.

# 5. Etapa 3 — Regras de negócio

Criem uma lista única de regras antes do desenvolvimento.

- Um paciente pode possuir vários agendamentos.

- Um profissional pode possuir vários agendamentos.

- Um profissional está associado a uma especialidade.

- Um horário ocupado não pode receber outro agendamento conflitante.

- Somente usuários autorizados podem acessar funcionalidades administrativas.

- Agendamentos devem possuir status.

- Dados obrigatórios devem ser validados.

- Operações inválidas devem retornar mensagens e códigos HTTP adequados.

Essas regras são exemplos iniciais e devem ser validadas pelo grupo antes de entrarem como regra oficial do sistema.

# 6. Etapa 4 — Modelagem do banco

Comecem pelas entidades essenciais e só depois adicionem detalhes.

| Entidade | Exemplos de dados |
| --- | --- |
| Usuário | id, nome, email, senha, perfil |
| Paciente | id, usuário, data de nascimento, telefone, dados cadastrais |
| Profissional | id, usuário, registro profissional, especialidade |
| Especialidade | id, nome, descrição |
| Agendamento | id, paciente, profissional, data/hora, status |
| Consulta | id, agendamento, data, observações, status |

Depois do modelo conceitual, definam chaves primárias, estrangeiras, cardinalidades, restrições e índices necessários.

TABLE: USERS

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
name varchar(100) not null,
email varchar(100) not null unique,
password varchar(20) not null,
profile varchar(25) not null,
created timestamptz default now()

TABLE: ADDRESS → INEXISTENTE NO MODELO

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
address varchar(150) not null,
number int not null,
complement varchar(20),
district varchar(50) not null,
city varchar(100) not null,
uf varchar(2) not null,
zip_code varchar(9) not null,
created timestamptz default now()

TABLE: SPECIALITIES

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
name varchar(50) not null unique,
description text,
created timestamptz default now()

TABLE: PATIENTS

FIELDS:

id UUID primary key default gen_random_uuid(),
name varchar(100) not null,
cpf varchar(14) unique not null,
date_birth date not null,
telephone varchar(20),
cell_phone varchar(20) not null,
email varchar(100),
created timestamp default CURRENT_TIMESTAMP,
gender      varchar(1) not null,
id_address uuid not null,

constraint fk_address foreign key (id_address)
    references address(id) on delete cascade

TABLE: PROFESSIONALS

FIELDS:

id       uuid primary key default gen_random_uuid(),
name     varchar(100) not null,
register      varchar(30)  not null unique,
telephone varchar(20)  not null,
cell_phone  varchar(20)  not null,
email    varchar(100) not null,
id_speciality uuid not null,
id_address uuid not null,
id_user uuid not null,

constraint fk_speciality foreign key(id_speciality)
    references specialties(id)
    on delete restrict,

constraint fk_address foreign key (id_address)
    references address(id)
    on delete cascade,

constraint fk_user foreign key (id_user)
    references users(id)
    on delete cascade

TABLE: STATUS → INEXISTENTE NO MODELO (STATUS DAS CONSULTAS)

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
description varchar(35) not null unique

TABLE: SCHEDULE → AGENDA LIVRE (DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
id_professional uuid not null,
date date not null,
time time not null,
created timestamptz default now(),

constraint fk_professional foreign key (id_professional)
    references professionals(id)

TABLE: APPOINTMENTS

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
id_patient uuid not null,
id_professional uuid not null,
date date not null,
time time not null,
id_status uuid not null,
created timestamp not null default current_timestamp,
notes text,

constraint fk_patient foreign key(id_patient)
    references patients(id),

constraint fk_professional foreign key (id_professional)
    references professionals(id),

constraint fk_status foreign key(id_status)
    references status(id)

TABLE: MEDICAL RECORDS

FIELDS:

id uuid primary key default gen_random_uuid(),
id_appointment uuid not null,
symptoms text not null ,
diagnosis text not null,
prescription text not null ,

constraint fk_appointment foreign key (id_appointment)
    references appointments(id)
    on delete restrict

# 7. Etapa 5 — Casos de uso

Criem casos de uso por perfil. Exemplos:

| Perfil | Ações |
| --- | --- |
| Administrador | Gerenciar usuários, profissionais, especialidades e visualizar dashboard. |
| Recepção | Cadastrar pacientes, consultar pacientes e criar/alterar agendamentos. |
| Profissional | Visualizar agenda e registrar atendimento. |
| Paciente | Consultar perfil, agendamentos e histórico. |

# 8. Etapa 6 — Arquitetura e tecnologias

Stack alinhada aos requisitos do projeto:

- Front-end: ReactJS.

- Back-end: Java + Spring Boot.

- API: RESTful.

- Banco: PostgreSQL ou MySQL.

- Autenticação/autorização: Spring Security + JWT.

- Testes: JUnit + Jest.

- Versionamento: Git + GitHub.

- Opcional para ambiente: Docker + Docker Compose.

Fluxo:

React → API REST → Spring Boot → Banco de dados

JWT / Spring Security para autenticação e autorização

# 9. Etapa 7 — UX/UI

- Criar wireframes antes das telas definitivas.

- Definir menu e navegação por perfil.

- Definir componentes reutilizáveis.

- Planejar estados de loading, vazio, erro e sucesso.

- Garantir responsividade.

- Priorizar acessibilidade e clareza das informações.

Telas iniciais:

- Login.

- Dashboard.

- Pacientes.

- Profissionais.

- Especialidades.

- Agenda/agendamentos.

- Consulta/atendimento.

- Perfil do usuário.

# 10. Etapa 8 — Preparar o GitHub

- Criar um único repositório.

- Configurar README inicial.

- Definir branches e padrão de commits.

- Criar Issues para as tarefas.

- Montar um quadro Kanban.

- Definir responsáveis.

- Proteger a main contra push direto, se disponível.

- Definir revisão obrigatória por Pull Request.

O guia separado de Git/GitHub deve ser utilizado como padrão do grupo.

# 11. Etapa 9 — Planejamento das sprints

Sugestão de organização:

| Período | Foco | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Agosto | Planejamento + base técnica | Escopo, regras, banco, wireframes, repositório e estrutura inicial. |
| Setembro — Sprint 1 | Autenticação + usuários | Login, roles e base de usuários. |
| Setembro — Sprint 2 | Pacientes + profissionais | CRUDs e integração inicial. |
| Setembro — Sprint 3 | Agendamentos | Agenda, regras de conflito e status. |
| Outubro — Sprint 4 | Consultas + dashboard | Atendimento, histórico e indicadores. |
| Outubro — Sprint 5 | Qualidade | Testes, validações, segurança e responsividade. |
| Última semana de outubro | Fechamento | Deploy, documentação, correção de bugs e congelamento da versão. |
| 1ª/2ª semana de novembro | Apresentação | Demonstração e explicação técnica. |

# 12. Etapa 10 — Integração contínua do grupo

Não deixem para integrar tudo no final. Ao terminar uma funcionalidade:

- Testar localmente.

- Abrir PR.

- Fazer code review.

- Integrar na main.

- Testar novamente a aplicação integrada.

- Atualizar o quadro da tarefa.

Quanto menor o intervalo entre desenvolvimento e integração, menor a chance de conflitos grandes no final.

# 13. Etapa 11 — Testes

Os testes devem ser planejados desde o início, não apenas na última semana.

- Testar regras de negócio importantes.

- Testar serviços e componentes críticos.

- Testar validações.

- Testar autenticação/autorização.

- Testar fluxos principais.

- Registrar e corrigir falhas.

- Acompanhar a cobertura para chegar ao mínimo de 70% exigido pelo curso.

# 14. Etapa 12 — Segurança

- Senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro.

- Usar mecanismo adequado de hash de senha.

- Proteger endpoints conforme o perfil.

- Validar dados recebidos pela API.

- Não versionar secrets.

- Configurar CORS de forma adequada ao ambiente.

- Evitar expor informações sensíveis em mensagens de erro.

# 15. Etapa 13 — Deploy e documentação

Antes do fim de outubro, preparem:

- Aplicação executável.

- Banco configurado.

- Variáveis de ambiente documentadas.

- README com instalação e execução.

- Descrição da arquitetura.

- Descrição das funcionalidades.

- Endpoints principais.

- Como executar testes.

- Decisões técnicas importantes.

- Registro dos desafios e soluções.

# 16. Etapa 14 — Preparação da apresentação

A apresentação deve contar uma história simples:

- 1. Problema identificado.

- 2. Público afetado.

- 3. Solução proposta.

- 4. Como o sistema funciona.

- 5. Principais telas.

- 6. Arquitetura técnica.

- 7. Banco de dados.

- 8. Segurança e autenticação.

- 9. Testes.

- 10. Demonstração ao vivo.

- 11. Principais desafios.

- 12. O que poderia ser evoluído.

# 17. Checklist de conclusão

- Escopo fechado.

- MVP definido.

- Regras de negócio documentadas.

- Banco modelado.

- Casos de uso definidos.

- Wireframes/telas definidos.

- GitHub organizado.

- Autenticação funcionando.

- CRUDs principais funcionando.

- API REST integrada ao React.

- Perfis e permissões funcionando.

- Testes implementados.

- Cobertura mínima de 70% atingida.

- Tratamento de erros implementado.

- Responsividade revisada.

- Deploy funcionando.

- README/documentação pronta.

- Apresentação ensaiada.

# 18. Próxima reunião do grupo

A próxima reunião deve terminar com decisões concretas. Sugestão de pauta:

- 1. Confirmar os quatro perfis de usuário.

- 2. Aprovar ou ajustar o MVP.

- 3. Aprovar as regras de negócio.

- 4. Definir entidades do banco.

- 5. Definir as telas iniciais.

- 6. Confirmar responsabilidades dos 8 integrantes.

- 7. Criar o repositório e quadro Kanban.

- 8. Criar as primeiras Issues.

- 9. Definir a primeira Sprint.

- 10. Escolher o responsável por integrar e revisar os PRs.

Ao final dessa reunião, o grupo deve estar pronto para começar a implementação da primeira Sprint.

# Fonte

Documento Geral das Turmas 1 e 2 — Interno e Unificado — Formação: Desenvolvedor Full Stack Junior — 2026, Grupo +praTI e Codifica.