GUIA DE VERSIONAMENTO
GIT + GITHUB

Projeto Final — Sistema de Gestão de Clínicas
Grupo com 8 integrantes

# 1. Objetivo deste guia

Este guia define o padrão de versionamento que será utilizado pelo grupo. O objetivo é permitir que os 8 integrantes trabalhem simultaneamente sem sobrescrever o trabalho dos colegas, mantendo um histórico organizado, seguro e fácil de entender.

O fluxo adotado utiliza três níveis principais: feature → develop → main. As branches de funcionalidade são integradas primeiro na develop. A main recebe somente versões estáveis e prontas para entrega.

# 2. Estrutura de branches

main
  ↑
develop
  ↑
feature/*
  ├── feature/login
  ├── feature/cadastro-pacientes
  ├── feature/agendamento
  ├── feature/consultas
  └── feature/dashboard

## 2.1 O papel de cada branch

main — versão estável do projeto. Deve estar sempre em condições de ser apresentada ou publicada.

develop — branch de integração. Recebe funcionalidades já revisadas e serve para testar o sistema como um todo antes de chegar à main.

feature/* — branch individual de cada tarefa ou funcionalidade.

fix/* — branch para correções específicas, normalmente relacionadas a problemas encontrados durante o desenvolvimento.

test/* — opcional para trabalhos focados principalmente em testes.

docs/* — opcional para alterações exclusivamente de documentação.

# 3. Regra principal do grupo

Ninguém deve desenvolver diretamente na main ou na develop. Cada integrante trabalha em sua própria branch de tarefa.

A feature nasce da develop atualizada.

O integrante desenvolve e testa localmente.

A feature é enviada ao GitHub.

É aberto um Pull Request da feature para develop.

Outro integrante revisa o código.

Após aprovação, a feature é integrada à develop.

A develop é testada como versão de integração.

Quando o grupo considerar que existe uma versão estável, develop recebe um PR para main.

A main só recebe código que esteja pronto para entrega.

# 4. Antes de começar qualquer tarefa

Sempre comece atualizando a develop:

git switch develop
git pull origin develop
git switch -c feature/nome-da-tarefa

Exemplo:

git switch -c feature/cadastro-pacientes

# 5. Durante o desenvolvimento

Faça alterações pequenas e relacionadas à tarefa.

Evite colocar funcionalidades diferentes na mesma branch.

Execute o projeto localmente.

Execute os testes relacionados à alteração.

Revise as mudanças antes do commit.

Não envie .env, senhas, tokens, chaves ou arquivos pessoais.

Use git status e git diff para conferir o que será enviado.

git status
git diff

# 6. Padrão de commits

Cada commit deve representar uma mudança lógica e ter uma mensagem curta e clara.

tipo: descrição

feat: nova funcionalidade.

fix: correção de problema.

refactor: reorganização/melhoria interna.

test: criação ou alteração de testes.

docs: documentação.

chore: configuração ou tarefa técnica.

Exemplos:

feat: adiciona cadastro de pacientes
feat: implementa autenticação com JWT
fix: corrige conflito de horário
test: adiciona testes do paciente service
docs: atualiza instruções de execução

Evitar:

mudanças
final
agora vai
corrigido
coisas

# 7. Enviando a branch para o GitHub

git add .
git commit -m "feat: adiciona cadastro de pacientes"
git push -u origin feature/cadastro-pacientes

# 8. Pull Request: feature → develop

Quando a tarefa estiver pronta, abra um Pull Request para a develop.

Título claro.

Descrição do que foi implementado.

Como testar.

Alterações no banco, se houver.

Testes criados ou alterados.

Link da Issue correspondente.

Solicitação de revisão a pelo menos um integrante.

Modelo:

## O que foi feito
- Cadastro de pacientes
- Validações
- Endpoint POST /pacientes
- Tela de cadastro no React

## Como testar
1. Iniciar backend
2. Iniciar frontend
3. Abrir pacientes
4. Cadastrar paciente

## Banco de dados
- Nova entidade: paciente

## Testes
- Testes do service adicionados

## Issue
Closes #12

# 9. Code Review

O revisor deve verificar:

A tarefa atende ao que foi solicitado.

O código segue o padrão do projeto.

Não existem alterações desnecessárias.

Não há senhas, tokens ou dados sensíveis.

Validações e tratamento de erros fazem sentido.

Testes importantes foram criados/atualizados.

A alteração não quebra funcionalidades existentes.

Front-end e back-end estão coerentes quando a tarefa envolve os dois.

Se houver problemas, o autor corrige na mesma feature e faz novo push. O PR é atualizado automaticamente.

# 10. Merge da feature para develop

Só fazer merge depois da revisão.

Preferir Squash and Merge para manter a develop organizada, se o grupo adotar esse padrão.

Após o merge, testar a funcionalidade integrada.

Excluir a branch da tarefa depois do merge.

git switch develop
git pull origin develop
git branch -d feature/cadastro-pacientes

# 11. Atualizando uma feature que ficou desatualizada

Como a develop recebe alterações de outras pessoas, sua feature pode ficar para trás. Antes de abrir o PR, atualize-a.

git switch develop
git pull origin develop
git switch feature/nome-da-tarefa
git merge develop

Se houver conflitos, resolva-os com atenção, teste o projeto e depois continue. Não substitua arquivos apenas para eliminar o conflito.

# 12. Conflitos de merge

<<<<<<< HEAD
código da sua feature
=======
código da develop
>>>>>>> develop

Leia e entenda as duas versões.

Decida o que deve permanecer ou combine as alterações quando necessário.

Remova os marcadores do Git.

Execute os testes.

Finalize o merge.

Se não souber qual versão é correta, converse com o integrante responsável pela outra alteração.

# 13. Quando a develop vai para a main

A develop não deve ser enviada para a main a cada funcionalidade. A promoção para main acontece quando o grupo tiver uma versão suficientemente estável para ser considerada uma entrega.

Todas as funcionalidades previstas para a versão estão integradas.

Os testes importantes estão passando.

Não existem bugs críticos conhecidos.

A autenticação e as permissões estão funcionando.

O sistema está executando corretamente.

O grupo revisou a versão integrada.

A documentação da versão está atualizada.

Fluxo:

develop
   ↓
Pull Request
   ↓
Revisão final
   ↓
Testes
   ↓
Merge
   ↓
main

# 14. Releases e versões

Para organizar as entregas, o grupo pode usar tags no GitHub.

v0.1.0 — estrutura inicial
v0.2.0 — autenticação
v0.3.0 — pacientes/profissionais
v0.4.0 — agendamentos
v0.5.0 — consultas/dashboard
v1.0.0 — versão final para apresentação

A numeração é apenas uma sugestão. O importante é manter um padrão e utilizar as versões para marcar pontos importantes do projeto.

# 15. Regras da main

Não fazer push direto.

Não desenvolver funcionalidades na main.

Receber mudanças preferencialmente por PR vindo da develop.

Manter a main estável.

Não integrar código que não esteja testado.

Usar a main como referência da versão pronta para entrega.

# 16. Regras da develop

Não desenvolver diretamente na develop.

Receber mudanças por Pull Request das features.

Usar a develop para integração e testes.

Resolver conflitos antes da integração.

Evitar deixar a develop quebrada por longos períodos.

Testar a integração após merges importantes.

# 17. Organização do GitHub

Um repositório único para o projeto.

Issues para registrar tarefas.

Quadro Kanban para acompanhar andamento.

Labels como feature, bug, documentação e teste.

Cada Issue deve ter um responsável.

Cada tarefa deve ter uma branch.

Cada feature pronta deve gerar um PR.

PRs devem ser revisados.

main e develop devem ser protegidas contra push direto, se possível.

# 18. Exemplo completo de uma tarefa

Tarefa: implementar cadastro de pacientes.

# 1. Atualizar a base
git switch develop
git pull origin develop

# 2. Criar branch
git switch -c feature/cadastro-pacientes

# 3. Desenvolver e testar

# 4. Conferir alterações
git status
git diff

# 5. Commit
git add .
git commit -m "feat: adiciona cadastro de pacientes"

# 6. Enviar
git push -u origin feature/cadastro-pacientes

Depois:

GitHub
→ Abrir Pull Request
→ feature/cadastro-pacientes para develop
→ Code Review
→ Corrigir comentários, se necessário
→ Aprovação
→ Merge
→ Testar develop
→ Excluir branch

# 19. Fluxo completo do projeto

MAIN
 ↑
 │ versão estável
 │
DEVELOP
 ↑
 │ integração
 │
FEATURE
 ↑
 │ tarefa
 │
INTEGRANTE
 │
Desenvolve → Testa → Commit → Push
                         ↓
                    Pull Request
                         ↓
                    Code Review
                         ↓
                    DEVELOP
                         ↓
                 Testes de integração
                         ↓
                    Release
                         ↓
                      MAIN

# 20. Checklist antes de abrir um PR

Minha branch nasceu da develop?

Minha develop local estava atualizada?

Minha tarefa está completa?

O projeto está rodando?

Executei os testes?

Revisei git diff?

Não enviei .env, tokens ou senhas?

O PR explica o que foi feito?

Expliquei como testar?

Associei o PR à Issue?

# 21. Erros que o grupo deve evitar

Desenvolver diretamente na main.

Desenvolver diretamente na develop.

Usar uma única branch compartilhada.

Fazer commits gigantes.

Usar mensagens vagas.

Fazer push --force sem autorização.

Resolver conflitos sem entender o código.

Fazer merge sem testar.

Guardar segredos no GitHub.

Deixar funcionalidades muito tempo sem integração.

Deixar testes, documentação e organização para a última semana.

# 22. Fluxo resumido para os iniciantes

1. Recebi uma tarefa.
2. Vou para develop.
3. Atualizo develop.
4. Crio minha feature.
5. Desenvolvo.
6. Testo.
7. Faço commit.
8. Faço push.
9. Abro PR da feature para develop.
10. Outro integrante revisa.
11. Corrijo se necessário.
12. Faço merge na develop.
13. Testamos a integração.
14. Quando o projeto estiver estável, develop vai para main.

A ideia é simples: ninguém coloca código diretamente na versão final. Primeiro o código passa pela feature, depois pela develop, e somente após integração e testes chega à main.

# 23. Regra final

O GitHub deve contar a história do projeto. Ao final, o histórico deve mostrar desenvolvimento individual nas features, integração na develop e versões estáveis na main. Isso demonstra organização, colaboração e boas práticas de desenvolvimento.

# Fonte

Documento Geral das Turmas 1 e 2 — Interno e Unificado — Formação: Desenvolvedor Full Stack Junior — 2026, Grupo +praTI e Codifica. O documento do curso estabelece Git/GitHub, repositório público e histórico de commits consistente e bem documentado como requisitos do projeto.