IDEIAS PARA O PROJETO FINAL

Formação Desenvolvedor Full Stack Júnior — Grupo +praTI e Codifica — 2026

Prazo de desenvolvimento: até a última semana de outubro de 2026
Apresentações: primeira e segunda semanas de novembro de 2026

# 1. Contexto e requisitos do projeto

Este documento reúne as ideias levantadas para o projeto final da formação, considerando os requisitos descritos no Documento Geral das Turmas 1 e 2 — Formação Desenvolvedor Full Stack Júnior 2026.

O projeto final deve ser uma aplicação web completa, desenvolvida a partir de um tema escolhido pelo grupo, com foco em boas práticas, usabilidade, segurança e qualidade.

## Requisitos principais

CRUD de dados: criação, leitura, atualização e exclusão.

Autenticação e autorização de usuários.

Criptografia de senhas e sessões seguras.

Controle de versão com Git e repositório público no GitHub.

Front-end desenvolvido com ReactJS, responsivo, limpo, intuitivo e acessível.

Back-end desenvolvido com Spring Boot e API RESTful.

Banco de dados relacional utilizando MySQL ou PostgreSQL.

Endpoints RESTful para as operações CRUD, com tratamento de erros e respostas claras.

Testes unitários para componentes críticos, com cobertura mínima de 70%, utilizando JUnit e Jest.

Aplicação de metodologia ágil, como Scrum ou Kanban, com sprints ou milestones.

Documentação técnica, instruções para execução local, descrição da arquitetura e funcionalidades.

Demonstração ao vivo do sistema e explicação das decisões de design, arquitetura e ferramentas.

# 2. Stack sugerida

| Camada | Tecnologias |
| --- | --- |
| Front-end | ReactJS + CSS/Tailwind |
| Back-end | Java + Spring Boot |
| Banco de dados | PostgreSQL ou MySQL |
| API | RESTful |
| Autenticação | Spring Security + JWT |
| Testes | JUnit + Jest |
| Versionamento | Git + GitHub |
| DevOps | Docker + Docker Compose + GitHub Actions |

# 3. Ideias de projetos

## 1. Plataforma de Gestão de Condomínios

Cadastro e login de moradores.

Diferentes níveis de acesso.

Cadastro de apartamentos e moradores.

Avisos do condomínio.

Reserva de áreas comuns.

Registro de ocorrências.

Controle de manutenções.

Enquetes.

Dashboard para o síndico.

Histórico de solicitações.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial para apresentação: ⭐⭐⭐⭐⭐

É uma ideia com muitos CRUDs e relacionamentos naturais no banco. Exemplos de relações: usuário → apartamento → reservas; morador → ocorrência → síndico → status.

## 2. Plataforma de Vagas e Talentos

Candidato: criar perfil, cadastrar habilidades e experiências, adicionar currículo, pesquisar vagas e candidatar-se.

Empresa: criar perfil, publicar, editar e encerrar vagas, visualizar candidatos.

Administrador: gerenciar usuários, empresas e vagas.

Dashboard com vagas abertas, candidaturas, candidatos e status.

Relacionamento principal: candidato → vaga → candidatura → empresa.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial para apresentação: ⭐⭐⭐⭐⭐

Uma plataforma que aproxima estudantes e profissionais em início de carreira de empresas que buscam novos talentos. É uma opção muito boa para portfólio.

## 3. Sistema de Gestão para Restaurantes

Cliente: visualizar cardápio, fazer pedido, acompanhar pedido e consultar histórico.

Funcionário: visualizar pedidos, alterar status e gerenciar produtos.

Administrador: gerenciar usuários, produtos, categorias, estoque e vendas.

Dashboard com pedidos, faturamento, pedidos pendentes e estoque.

Relacionamento: cliente → pedido → itens do pedido → produto → categoria.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

Permite demonstrar CRUD, regras de negócio, diferentes perfis, dashboard e relacionamentos no banco.

## 4. Sistema de Gestão de Clínica

Paciente: cadastro, histórico e agendamento.

Profissional: agenda, consultas e registros de atendimento.

Administrador: usuários, profissionais, especialidades e horários.

Perfis possíveis: ADMIN, PROFISSIONAL, RECEPÇÃO e PACIENTE.

Fluxo: paciente → agendamento → profissional → consulta → atendimento.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

Combina muito bem com autenticação e autorização por papéis.

## 5. Plataforma de Estudos

Cadastro e login.

Disciplinas e matérias.

Tarefas e cronograma.

Anotações.

Progresso e metas.

Dashboard.

Gamificação com pontos, níveis, conquistas e ranking.

Possibilidade futura de integração com uma API de IA para sugestões de estudo.

Dificuldade: ⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐

Projeto relativamente controlável para o prazo e que permite criar uma experiência visual interessante.

## 6. Plataforma de Coleta e Reciclagem

Usuário: cadastro, materiais, solicitação de coleta e acompanhamento.

Cooperativa: cadastro, pontos de coleta, solicitações e atualização de status.

Administrador: usuários, cooperativas e categorias.

Categorias: plástico, papel, vidro, metal e eletrônicos.

Fluxo: usuário → solicitação → cooperativa → coleta → histórico.

Possibilidade futura de integração com mapas/APIs externas.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tem diferencial por unir tecnologia e impacto social/ambiental.

## 7. Sistema de Chamados / Help Desk

Funcionário: abrir chamado com problema, prioridade e categoria.

Técnico: receber chamados e alterar status.

Administrador: usuários, técnicos, categorias, chamados e relatórios.

Fluxo de status: ABERTO → EM ATENDIMENTO → RESOLVIDO → FECHADO.

Dashboard com chamados abertos, em atendimento, resolvidos e prioridades.

Dificuldade: ⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

É uma das opções mais seguras para o prazo e permite cumprir naturalmente os requisitos de CRUD, autenticação, autorização, REST, banco, testes e dashboard.

## 8. Sistema de Gestão Escolar

Administrador: alunos, professores, disciplinas e turmas.

Professor: notas, frequência e alunos.

Aluno: notas, frequência e disciplinas.

Relacionamentos entre aluno, turma, disciplina e professor.

Avaliações, notas e registros de frequência.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tem regras de negócio e relacionamentos claros, além de ser fácil de explicar na apresentação.

## 9. Sistema de Gestão para Academias

Aluno: perfil, plano, treinos e histórico.

Professor: criar treinos e acompanhar alunos.

Administrador: alunos, professores, planos, pagamentos e treinos.

Dashboard com alunos ativos, planos e treinos cadastrados.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐

Boa opção para trabalhar diferentes perfis e relacionamentos.

## 10. Sistema de Gestão de Oficina

Cliente: cadastro, veículos e histórico.

Funcionário: ordens de serviço, serviços realizados, peças e status.

Administrador: clientes, funcionários, serviços e peças.

Fluxo: cliente → veículo → ordem de serviço → serviços + peças → finalização.

Dificuldade: ⭐⭐⭐⭐ | Potencial: ⭐⭐⭐⭐⭐

Possui um fluxo de negócio muito claro e vários relacionamentos para explorar no banco.

# 4. Comparativo das melhores opções

| Projeto | Facilidade | Divisão entre 7 | Potencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Help Desk | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Condomínio | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Vagas e Talentos | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Reciclagem | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Restaurante | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

# 5. Top 3 recomendações

## 🥇 1º — Plataforma de Vagas e Talentos

Recomendada para um projeto de portfólio. Tem um problema fácil de apresentar e uma estrutura que permite dividir funcionalidades entre os sete integrantes.

## 🥈 2º — Help Desk

A opção mais segura para o prazo. Os requisitos do curso aparecem naturalmente: chamados, usuários, categorias, técnicos, autenticação, roles, dashboard, REST e testes.

## 🥉 3º — Plataforma de Reciclagem

A opção mais diferenciada. Permite apresentar impacto social e ambiental e ainda pode receber integrações futuras, como mapas e APIs externas.

# 6. Sugestão de divisão para 8 integrantes

| Integrante | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| 1 | Arquitetura do sistema + integração geral |
| 2 | Autenticação, autorização + gerenciamento de usuários |
| 3 | Módulo principal de negócio — back-end |
| 4 | Módulo principal de negócio — front-end |
| 5 | Dashboard + relatórios + indicadores |
| 6 | Banco de dados + modelagem + validações |
| 7 | Testes + qualidade + cobertura mínima de 70% |
| 8 | DevOps + Docker + GitHub Actions + documentação |

A divisão deve ser feita por módulos e responsabilidades, evitando separar o grupo rigidamente em apenas front-end e back-end. Com oito integrantes, é possível distribuir melhor desenvolvimento, testes, banco, DevOps e documentação. O ideal é que todos tenham contato com atividades Full Stack e que o trabalho seja integrado por branches, pull requests e revisões.

# 7. Cronograma atualizado — desenvolvimento até outubro e apresentações em novembro

## Agosto — Definição e preparação

Escolher o problema e o tema.

Definir público-alvo e funcionalidades.

Levantar requisitos.

Modelar banco de dados.

Definir arquitetura.

Criar wireframes.

Configurar Spring Boot, React, banco e GitHub.

Criar a estrutura inicial do projeto e autenticação.

## Setembro — Desenvolvimento

Sprint 1: usuários, autenticação e roles.

Sprint 2: CRUDs principais.

Sprint 3: regras de negócio e integração entre front-end e back-end.

Iniciar e acompanhar os testes desde os primeiros módulos.

## Outubro — Finalização do desenvolvimento

Finalizar todas as funcionalidades do MVP.

Dashboard e relatórios.

Validações e tratamento de erros.

Segurança e permissões.

Responsividade e ajustes de UX.

Testes unitários e de integração.

Garantir cobertura mínima de 70%.

Dockerização e preparação do ambiente.

Deploy.

README e documentação técnica.

Até a última semana de outubro: sistema finalizado e pronto para apresentação.

## Novembro — Apresentações

Primeira e segunda semanas de novembro: apresentação e demonstração ao vivo.

Explicar funcionalidades, arquitetura, decisões técnicas e ferramentas.

Demonstrar o sistema funcionando.

Apresentar os desafios encontrados e as soluções adotadas.

# 8. Arquitetura sugerida

Uma estrutura possível para qualquer uma das ideias:

React (Front-end)
        ↓
REST API
        ↓
Spring Boot (Back-end)
        ↓
PostgreSQL / MySQL

JWT + Spring Security
JUnit + Jest
Docker + Docker Compose
GitHub + GitHub Actions

# 9. Checklist de entrega

Aplicação web completa funcionando.

CRUDs implementados.

Login e autenticação.

Autorização por perfil/role.

Senhas protegidas e sessões seguras.

React responsivo.

API RESTful com Spring Boot.

Banco MySQL ou PostgreSQL normalizado.

Tratamento de erros.

Endpoints documentados.

Testes unitários e cobertura mínima de 70%.

GitHub público e histórico de commits consistente.

README e instruções para execução local.

Descrição da arquitetura.

Documentação das funcionalidades.

Registro dos desafios e decisões técnicas.

Deploy.

Preparação para demonstração ao vivo.

# 10. Recomendação final

Para um grupo de sete pessoas com prazo de desenvolvimento até a última semana de outubro, com apresentações na primeira e segunda semanas de novembro, a escolha deve equilibrar impacto, divisão de tarefas e complexidade. A recomendação é comparar principalmente: (1) Plataforma de Vagas e Talentos, para um projeto forte de portfólio; (2) Help Desk, para uma entrega mais segura e completa; e (3) Plataforma de Reciclagem, para um projeto mais original e com impacto social.

Depois da escolha do tema, o próximo passo deve ser transformar a ideia em um escopo fechado, com MVP, requisitos, casos de uso, entidades do banco, endpoints, telas, divisão das tarefas e sprints.

# Fonte

Documento Geral das Turmas 1 e 2 — Interno e Unificado — Formação: Desenvolvedor Full Stack Junior — 2026, Grupo +praTI e Codifica.